# LocalPdfReader V0.5版本设计

## 一、版本定位

V0.1解决了核心技术是否可行的问题。

V0.5需要解决：

软件能否作为个人日常PDF阅读器持续使用。

V0.5的完整使用闭环为：

打开PDF
→自动恢复上次阅读状态
→通过全文搜索定位内容
→选择文字并翻译
→为重要文字添加高亮和笔记
→关闭软件
→下次打开后恢复文档、位置和批注

V0.5不是完整PDF编辑器，也不是最终正式版本。

## 二、V0.5范围冻结

### 1.必须完成

V0.5必须完成以下功能：

- V0.1正式版本冻结；

- 程序版本号和关于页面；

- V0.1设置兼容与升级；

- 最近打开文件；

- 上次文档恢复；

- 阅读位置持久化；

- 全文搜索；

- 搜索结果列表；

- 搜索结果页面高亮；

- 基础文字高亮批注；

- 高亮关联文本笔记；

- 批注本地持久化；

- 批注列表和定位；

- 未保存状态和异常恢复；

- 大文档搜索与缓存限制；

- V0.5自动测试和人工验收；

- Windows 11 x64便携ZIP发布。

### 2.条件允许时完成

以下功能属于可选增强项，只有必做功能稳定后才能开发：

- 最近文件固定；

- 最近文件移除；

- 搜索大小写匹配；

- 全词匹配；

- 搜索历史；

- 批注颜色筛选；

- 导出批注为Markdown；

- 翻译前显示字符数；

- 文档目录的只读导航；

- 干净Windows 11虚拟机验收。

### 3.明确不做

V0.5不开发：

- OCR；

- 多翻译提供器；

- 网易翻译接口；

- 全文翻译；

- 多标签页；

- 页面缩略图侧栏；

- 双栏阅读顺序重建；

- 自动删除页眉和页脚；

- 段落智能识别；

- 密码保护PDF；

- 手写批注；

- 图形批注；

- 页面文本框；

- 批注写入原PDF；

- 批注导出为新PDF；

- PDF数字签名；

- 安装程序；

- 代码签名；

- 自动更新；

- 插件系统；

- GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器）加速；

- PDF表单；

- 完整PDF编辑。

# 三、版本基线处理

## 1.V0.1冻结

V0.5开发前需要完成：

基线提交：29858ab
正式标签：v0.1.0

标签只标记现有基线，不修改V0.1代码。

建议从该标签建立V0.5开发分支：

feature/v0.5

是否实际采用独立分支由当前Git工作流决定，但不得直接覆盖已冻结的V0.1发布记录。

## 2.版本号

程序版本采用语义化版本：

0.1.0
0.5.0

界面至少显示：

- 产品名称；

- 产品版本；

- 构建提交；

- 构建时间；

- PDFium版本；

- .NET版本；

- 日志目录；

- 设置目录。

新增“关于”窗口或设置页中的“关于”区域。

## 3.构建版本来源

版本号不得在多个文件中重复维护。

建议由以下位置统一定义：

Directory.Build.props

发布脚本读取相同版本号，生成：

LocalPdfReader-0.5.0-win-x64.zip

同时输出：

LocalPdfReader-0.5.0-win-x64.sha256
release-manifest.json

# 四、V0.5总体架构变化

现有项目分层保持不变：

LocalPdfReader.App
LocalPdfReader.Application
LocalPdfReader.Domain
LocalPdfReader.Infrastructure
LocalPdfReader.PdfProtocol
LocalPdfReader.PdfWorker
LocalPdfReader.Shared

V0.5不增加新的正式项目。

主要变化如下：

LocalPdfReader.App
├── 最近文件界面
├── 搜索侧栏
├── 批注侧栏
├── 搜索高亮层
├── 批注高亮层
└── 关于页面

LocalPdfReader.Application
├── 文档历史服务
├── 阅读状态服务
├── 全文搜索服务
├── 批注服务
└── 数据迁移服务

LocalPdfReader.Domain
├── RecentDocument
├── ReadingState
├── DocumentFingerprint
├── SearchSession
├── SearchResult
├── TextHighlightAnnotation
└── AnnotationNote

LocalPdfReader.Infrastructure
├── SQLite本地数据库
├── 文档状态仓储
├── 最近文件仓储
├── 批注仓储
├── 数据库迁移
└── 发布版本信息

LocalPdfReader.PdfProtocol
├── SearchDocumentRequest
├── SearchProgressResponse
├── SearchResultResponse
└── CancelSearchRequest

LocalPdfReader.PdfWorker
├── 分页文字搜索
├── 搜索任务取消
├── 搜索结果坐标生成
└── 搜索资源限制

# 五、本地数据存储设计

## 1.存储选择

V0.5引入SQLite本地数据库。

SQLite用于：

- 最近文件；

- 阅读状态；

- 文档身份信息；

- 批注； -批注笔记；

- 数据库模式版本。

普通程序设置继续使用JSON。

API密钥继续使用Windows凭据存储。

页面位图继续使用现有内存缓存，不写入SQLite。

## 2.数据库位置

%LocalAppData%\LocalPdfReader\data\reader.db

数据库不得放入发布目录。

便携ZIP仅表示程序无需安装，不表示所有用户数据必须存放在程序目录。

## 3.数据库连接原则

- 每次操作使用短生命周期连接；

- 开启外键约束；

- 写操作使用事务；

- 数据库操作不得阻塞WPF界面线程；

- 不把PDF正文、完整译文或API密钥保存到数据库；

- 数据库损坏时不得阻止PDF基本打开；

- 支持重建数据库，但重建前先备份损坏文件。

## 4.数据库模式版本

建立元数据表：

SchemaInfo

字段：

SchemaVersion
CreatedAt
LastMigratedAt
ApplicationVersion

V0.5初始数据库模式：

SchemaVersion = 1

每次数据库结构变化必须通过迁移完成，禁止运行时直接删除旧表重建。

# 六、文档身份设计

## 1.问题

阅读状态和批注不能只使用文件路径关联。

原因包括：

- 文件可能被移动；

- 文件可能被重命名；

- 相同路径的文件内容可能被替换；

- 网络盘和可移动设备的盘符可能变化。

## 2.DocumentFingerprint

新增文档指纹：

public sealed record DocumentFingerprint(
    string FastFingerprint,
    long FileSize,
    DateTimeOffset LastWriteTimeUtc
);

V0.5快速指纹建议由以下内容构成：

文件大小
＋文件最后修改时间
＋文件前64KB
＋文件后64KB

使用SHA-256计算摘要。

不需要每次打开都计算整个大型PDF的完整哈希。

## 3.身份匹配规则

打开文档时按照以下顺序匹配：

规范化路径完全一致且文件信息一致
→快速指纹一致
→视为已有文档

路径一致但指纹变化
→视为文件内容已改变
→创建新的文档记录
→旧阅读状态和批注不自动迁移

不得将批注错误地应用到已经被替换的文件。

# 七、最近文件设计

## 1.功能范围

最近文件列表支持：

- 记录最近成功打开的PDF；

- 显示文件名；

- 显示完整路径；

- 显示最后打开时间；

- 显示上次阅读页码；

- 点击重新打开；

- 文件不存在时显示失效状态；

- 从最近列表移除；

- 清空最近文件。

可选支持：

- 固定常用文件；

- 固定文件不受最近记录数量限制。

## 2.容量限制

默认保留：

20个最近文件

固定文件不计入20个限制。

## 3.写入时机

只有PDF成功加载后才写入最近记录。

以下情况不得写入：

- 文件不存在；

- 文件不是有效PDF；

- Worker加载失败；

- 用户在加载完成前取消；

- 密码PDF无法打开。

## 4.隐私设置

增加设置项：

记录最近打开文件：开启/关闭

关闭后：

- 不再新增最近记录；

- 不自动删除现有记录；

- 用户可手动清除已有记录。

# 八、阅读状态持久化设计

## 1.保存内容

每个文档保存：

当前页码
缩放比例
显示模式
页面旋转
水平滚动位置
垂直滚动位置
最后阅读时间
右侧翻译面板状态
左侧栏状态
当前左侧栏类型

V0.5继续使用单文档模式，不保存多标签页状态。

## 2.保存策略

阅读状态采用防抖保存。

下列状态变化后启动保存计时：

- 页码改变；

- 缩放改变；

- 旋转改变；

- 适配模式改变； -滚动位置明显改变；

- 侧栏状态改变。

建议防抖时间：

1秒

程序正常关闭时立即保存一次。

不得在每个鼠标滚轮事件中直接写数据库。

## 3.恢复顺序

打开已有文档时：

加载PDF基本信息
→读取阅读状态
→验证页码范围
→恢复旋转
→恢复显示模式
→恢复缩放
→渲染目标页
→恢复滚动位置
→恢复侧栏状态

如果文件页数发生变化，应将页码限制在合法范围内。

## 4.启动恢复

增加设置：

启动时恢复上次文档

默认建议：

开启

恢复失败时：

- 不阻止程序启动；

- 显示最近文件主页；

- 在日志中记录原因；

- 不反复尝试打开失效文件。

# 九、全文搜索设计

## 1.功能范围

V0.5全文搜索支持：

- 输入搜索关键词；

- 搜索整个PDF；

- 分批返回结果；

- 显示结果总数；

- 显示当前搜索进度；

- 显示结果页码；

- 显示匹配上下文；

- 点击结果跳转；

- 页面内高亮全部匹配；

- 单独强调当前匹配；

- 上一个结果；

- 下一个结果；

- 取消搜索；

- 新搜索自动取消旧搜索。

可选支持：

- 区分大小写；

- 全词匹配；

- 搜索历史。

## 2.不支持范围

V0.5搜索不支持：

- 正则表达式；

- 模糊搜索；

- 多关键词布尔查询；

- OCR页面搜索；

- 搜索批注；

- 搜索译文；

- 多文档搜索。

## 3.搜索执行位置

全文搜索在PdfWorker中执行。

主程序不得为全文搜索一次性提取并保存整个PDF正文。

原因：

- PDFium文字页面对象已经位于Worker；

- 避免大量正文跨进程传输；

- 避免主进程内存增长；

- 保持PDF原生资源边界。

## 4.搜索数据流

用户输入关键词
→SearchService创建SearchSession
→向Worker发送SearchDocumentRequest
→Worker按页加载文字层
→逐页搜索
→每获得一批结果发送SearchResultResponse
→主程序增量更新搜索列表
→Worker发送SearchCompletedResponse

## 5.增量返回

建议每批返回：

20个结果

或者满足以下条件之一时返回：

累计20个结果
或
经过200毫秒

避免大型文档搜索期间界面长期没有反馈。

## 6.搜索结果模型

public sealed record SearchResult(
    Guid SearchSessionId,
    int ResultIndex,
    int PageIndex,
    int CharacterStart,
    int CharacterCount,
    string MatchedText,
    string ContextText,
    IReadOnlyList<PdfRect> HighlightRectangles
);

ContextText只保留匹配位置附近的简短文本。

建议长度：

前40个字符＋匹配文字＋后60个字符

## 7.搜索协议

新增请求：

SearchDocumentRequest
CancelSearchRequest

新增响应：

SearchStartedResponse
SearchProgressResponse
SearchResultBatchResponse
SearchCompletedResponse
SearchCancelledResponse
SearchFailedResponse

请求至少包含：

RequestId
SearchSessionId
DocumentId
Query
MatchCase
WholeWord
BatchSize

## 8.取消机制

下列操作必须取消当前搜索：

- 用户点击取消；

- 用户输入新关键词；

- 关闭文档；

- 打开其他文档；

- Worker开始恢复；

- 程序关闭。

取消搜索不得导致Worker异常退出。

## 9.大型文档限制

搜索采用逐页处理：

打开文字页
→搜索
→生成结果
→释放文字页
→继续下一页

不得将全部页面文字对象同时保留在内存。

搜索进度计算：

已搜索页数÷总页数

# 十、搜索界面设计

## 1.左侧栏

V0.5新增左侧栏。

左侧栏包含两个页面：

搜索
批注

暂不加入目录和缩略图。

## 2.搜索栏

搜索区域包含：

- 搜索输入框；

- 开始搜索；

- 清除；

- 区分大小写；

- 全词匹配；

- 搜索进度；

- 结果数量；

- 上一个；

- 下一个；

- 取消搜索；

- 搜索结果列表。

## 3.搜索结果显示

每个结果显示：

页码
上下文摘要

当前选中结果需要视觉强调。

点击结果后：

切换到对应页面
→等待页面渲染完成
→显示该页全部匹配高亮
→强调当前匹配
→将当前匹配滚动到可见区域

## 4.页面覆盖层

PdfViewport新增：

SearchHighlightLayer
CurrentSearchResultLayer
AnnotationHighlightLayer
SelectionLayer

建议层级：

页面位图
→普通搜索高亮
→当前搜索结果
→已有批注
→当前文字选择
→交互层

颜色和透明度由主题资源控制，不直接写死在业务代码中。

# 十一、基础批注设计

## 1.V0.5批注范围

V0.5只实现：

- 文字高亮；

- 高亮颜色；

- 高亮关联文本笔记；

- 编辑笔记；

- 删除批注；

- 批注列表；

- 点击批注定位；

- 批注本地自动保存。

不实现：

- 下划线；

- 删除线；

- 波浪线；

- 自由手写；

- 图形；

- 页面文本框；

- 批注作者协作；

- 写入PDF批注对象。

## 2.批注存储策略

V0.5批注保存在本地SQLite数据库中。

原始PDF保持不变。

这样可以避免：

- 写坏原PDF；

- 破坏数字签名；

- PDFium不同版本保存行为差异；

- 与Edge或Adobe Reader的批注外观兼容问题；

- 只读文件无法保存；

- 异常退出时出现半写入文件。

V1.0再单独设计标准PDF批注写入和导出。

## 3.批注创建流程

用户选择文字
→点击高亮
→生成TextHighlightAnnotation
→立即显示批注覆盖层
→异步写入SQLite
→写入失败时回滚界面状态并提示

用户可选择：

- 仅高亮；

- 高亮并添加笔记。

## 4.批注模型

public sealed record TextHighlightAnnotation(
    Guid AnnotationId,
    DocumentFingerprint DocumentFingerprint,
    int PageIndex,
    int CharacterStart,
    int CharacterCount,
    string SelectedTextPreview,
    AnnotationColor Color,
    IReadOnlyList<PdfRect> Rectangles,
    string? Note,
    DateTimeOffset CreatedAt,
    DateTimeOffset ModifiedAt
);

SelectedTextPreview只保存有限长度，用于列表显示。

建议最多保存：

300个字符

完整PDF正文不存入数据库。

## 5.坐标与字符范围

每个批注同时保存：

- 字符起始位置；

- 字符数量；

- PDF页面坐标矩形。

字符范围用于文件未变化时重新计算。

PDF坐标用于直接显示。

两者共同保存，提高恢复可靠性。

## 6.颜色

V0.5提供固定颜色：

黄色
绿色
蓝色
粉色

内部使用稳定枚举，不直接把界面颜色值作为领域数据。

public enum AnnotationColor
{
    Yellow,
    Green,
    Blue,
    Pink
}

## 7.批注编辑

用户可以：

- 修改颜色；

- 添加笔记；

- 编辑笔记；

- 删除批注。

V0.5不支持修改批注覆盖的文字范围。

要修改范围，需要删除原批注后重新选择。

## 8.批注定位

点击批注列表项后：

跳转到批注页
→等待页面完成渲染
→显示批注
→短暂强调目标批注
→滚动到批注可见位置

# 十二、批注界面设计

## 1.文字选择浮动工具栏

完成文字选择后，在选区附近显示轻量工具栏：

复制
翻译
高亮
高亮并添加笔记

V0.1已有复制和翻译行为应保留。

工具栏不能遮挡主要选区。

## 2.批注侧栏

批注侧栏显示：

- 批注总数；

- 页码；

- 文字摘要；

- 颜色；

- 笔记摘要；

- 创建或修改时间；

- 删除操作。

排序方式：

默认按页码和页面位置排序

可选按修改时间排序。

## 3.笔记编辑

笔记使用普通多行文本。

V0.5不支持Markdown富文本编辑，只保存纯文本。

# 十三、SQLite数据结构

## 1.Documents

DocumentId
FastFingerprint
LastKnownPath
FileName
FileSize
LastWriteTimeUtc
FirstOpenedAt
LastOpenedAt
IsMissing

FastFingerprint建立唯一索引。

## 2.RecentDocuments

DocumentId
LastOpenedAt
IsPinned
OpenCount

DocumentId关联Documents。

## 3.ReadingStates

DocumentId
PageIndex
ZoomFactor
ViewMode
Rotation
HorizontalOffset
VerticalOffset
LeftSidebarVisible
LeftSidebarMode
TranslationPanelVisible
UpdatedAt

每个文档最多一条阅读状态。

## 4.Annotations

AnnotationId
DocumentId
PageIndex
CharacterStart
CharacterCount
SelectedTextPreview
Color
Note
RectanglesJson
CreatedAt
ModifiedAt

RectanglesJson仅保存少量PDF坐标矩形，不保存位图。

## 5.SchemaInfo

SchemaVersion
CreatedAt
LastMigratedAt
ApplicationVersion

# 十四、仓储与应用服务接口

## 1.文档仓储

public interface IDocumentHistoryRepository
{
    Task<DocumentRecord?> FindByFingerprintAsync(
        DocumentFingerprint fingerprint,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<DocumentRecord> UpsertAsync(
        DocumentRecord document,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<IReadOnlyList<RecentDocument>> GetRecentAsync(
        int limit,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task RemoveFromRecentAsync(
        Guid documentId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task ClearRecentAsync(
        CancellationToken cancellationToken);
}

## 2.阅读状态仓储

public interface IReadingStateRepository
{
    Task<ReadingState?> GetAsync(
        Guid documentId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task SaveAsync(
        ReadingState state,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task DeleteAsync(
        Guid documentId,
        CancellationToken cancellationToken);
}

## 3.批注仓储

public interface IAnnotationRepository
{
    Task<IReadOnlyList<TextHighlightAnnotation>> GetByDocumentAsync(
        Guid documentId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task AddAsync(
        TextHighlightAnnotation annotation,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task UpdateAsync(
        TextHighlightAnnotation annotation,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task DeleteAsync(
        Guid annotationId,
        CancellationToken cancellationToken);
}

## 4.全文搜索服务

public interface IDocumentSearchService
{
    IAsyncEnumerable<SearchUpdate> SearchAsync(
        DocumentSearchRequest request,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task CancelAsync(
        Guid searchSessionId,
        CancellationToken cancellationToken);
}

## 5.批注服务

public interface IAnnotationService
{
    Task<TextHighlightAnnotation> CreateHighlightAsync(
        DocumentSession session,
        TextSelection selection,
        AnnotationColor color,
        string? note,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task UpdateNoteAsync(
        Guid annotationId,
        string? note,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task UpdateColorAsync(
        Guid annotationId,
        AnnotationColor color,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task DeleteAsync(
        Guid annotationId,
        CancellationToken cancellationToken);
}

# 十五、设置兼容与迁移

## 1.基本原则

V0.5必须兼容V0.1已有：

- DeepSeek API地址；

- 模型名称；

- 目标语言；

- 默认翻译风格；

- 请求超时；

- 流式设置；

- 阅读默认设置；

- 隐私设置；

- Windows凭据中的API密钥。

不得要求用户重新输入API密钥。

## 2.JSON设置模式

现有设置增加：

schemaVersion
session
history
search
annotations

示例结构：

{
  "schemaVersion": 2,
  "translation": {
    "provider": "DeepSeek",
    "baseUrl": "",
    "model": "",
    "targetLanguage": "zh-CN",
    "defaultPreset": "Academic",
    "timeoutSeconds": 60,
    "stream": true
  },
  "reader": {
    "defaultZoomMode": "FitWidth",
    "minimumZoom": 0.1,
    "maximumZoom": 8.0
  },
  "session": {
    "restoreLastDocument": true,
    "saveReadingPosition": true
  },
  "history": {
    "recordRecentDocuments": true,
    "maximumRecentDocuments": 20
  },
  "search": {
    "matchCase": false,
    "wholeWord": false
  },
  "annotations": {
    "defaultColor": "Yellow"
  },
  "privacy": {
    "allowTranslationNetworkAccess": true,
    "logSourceText": false
  }
}

## 3.迁移流程

读取V0.1设置
→检测缺失schemaVersion或旧版本
→在内存中补充V0.5默认值
→保留所有已有字段
→创建设置备份
→写入新结构

备份文件：

settings.v0.1.backup.json

迁移失败时继续使用V0.1可识别字段，并禁用依赖新设置的功能。

# 十六、翻译模块在V0.5中的处理

## 1.保持现状

以下能力保持不变：

- DeepSeek提供器；

- Windows凭据存储；

- 流式翻译；

- 取消；

- 超时；

- 不自动重试；

- 可编辑原文；

- 可编辑译文；

- 翻译风格预设。

## 2.小范围增强

V0.5可加入：

- 显示当前原文字符数；

- 请求前显示当前提供器；

- 请求前显示目标语言；

- 过长文本提示；

- 将翻译按钮加入文字选择浮动工具栏。

## 3.不增加新提供器的原因

新增翻译提供器需要单独处理：

- 认证方式；

- 签名算法；

- 请求协议；

- 返回格式；

- 流式支持；

- 计费规则；

- 错误码； -隐私政策。

该工作与V0.5的阅读闭环关系较弱，因此推迟到后续独立版本。

# 十七、异常恢复

## 1.数据库异常

数据库不可用时：

- PDF阅读仍可使用；

- 翻译仍可使用；

- 最近文件不可用；

- 阅读状态不保存；

- 批注功能禁用；

- 显示一次明确警告；

- 写入诊断日志。

## 2.批注写入失败

创建批注时，界面可先显示临时状态。

写入失败后：

移除临时批注
→恢复原选择
→显示错误

不得在界面显示已经保存成功的假象。

## 3.Worker恢复

Worker恢复后：

- 重新打开当前文档；

- 恢复页面状态；

- 重新加载当前页批注；

- 当前搜索任务标记失败；

- 不自动重新执行全文搜索；

- 用户可手动重新搜索。

## 4.文件丢失

最近文件不存在时：

- 记录保留；

- 显示“文件不存在”；

- 用户可从列表移除；

- 不反复弹出错误。

# 十八、性能设计

## 1.数据库

- 批注和阅读状态写入使用异步任务；

- 阅读状态使用防抖；

- 批注列表按文档查询；

- 高频查询字段建立索引；

- 不在每次页面重绘时查询数据库。

## 2.全文搜索

- Worker逐页搜索；

- 每页释放文字对象；

- 分批返回结果；

- 支持取消；

- 搜索结果只保存在当前会话内；

- V0.5不建立永久全文索引。

不建立永久全文索引的原因：

- 增加数据库体积；

- 需要处理文件变更；

- 需要保存大量PDF正文；

- 增加隐私和迁移复杂度。

## 3.批注加载

打开文档时加载该文档全部批注元数据。

页面显示时只绘制当前页批注。

大型批注集合可以按页建立内存索引：

Dictionary<int,List<TextHighlightAnnotation>>

## 4.最近文件

最近文件列表只在：

- 主页打开；

- 文件成功打开；

- 用户手动刷新；

- 文件被移除；

这些时机更新，不持续扫描文件系统。

# 十九、安全与隐私

V0.5继续遵守：

- PDF只在本地处理；

- Worker不得联网；

- API密钥只存在于Windows凭据存储；

- 不自动调用翻译API；

- 翻译失败不自动重试；

- 日志不记录完整原文和译文；

- 数据库不保存完整PDF正文；

- 数据库不保存API密钥；

- 不自动打开PDF内嵌附件；

- 不执行PDF JavaScript。

新增隐私能力：

- 清除最近文件；

- 删除单个文档阅读记录；

- 删除单个文档全部批注；

- 清除全部本地阅读数据；

- 显示本地数据目录；

- 数据清除操作必须二次确认。

# 二十、界面总体结构

V0.5主界面调整为：

MainWindow
├── TitleBar
├── MainToolbar
├── MainContent
│   ├── LeftSidebar
│   │   ├── SearchPanel
│   │   └── AnnotationPanel
│   ├── PdfViewport
│   │   ├── PageBitmapLayer
│   │   ├── SearchHighlightLayer
│   │   ├── CurrentSearchResultLayer
│   │   ├── AnnotationHighlightLayer
│   │   ├── SelectionLayer
│   │   └── InteractionLayer
│   └── TranslationPanel
└── StatusBar

无文档打开时显示主页：

打开PDF
最近文件
恢复上次文档
程序版本

# 二十一、V0.5开发阶段

## 阶段A：冻结基线与迁移框架

实现：

- 创建v0.1.0标签；

- 统一版本号；

- 增加关于信息；

- 引入设置模式版本；

- 实现V0.1设置迁移；

- 建立V0.5开发分支或等效工作流。

验收：

- V0.1标签指向29858ab；

- 设置迁移后DeepSeek配置和API密钥仍可使用；

- 程序显示正确版本号；

- 发布脚本读取统一版本。

## 阶段B：SQLite基础设施

实现：

- SQLite数据库初始化；

- 模式版本；

- 数据迁移；

- Documents表；

- ReadingStates表；

- RecentDocuments表；

- Annotations表；

- 仓储接口和实现；

- 数据库错误隔离。

验收：

- 首次启动自动创建数据库；

- 重复启动不会重复建表；

- 数据库写入不阻塞界面；

- 数据库不可用时阅读功能仍能启动。

## 阶段C：最近文件与阅读状态

实现：

- 文档指纹；

- 最近文件；

- 主页；

- 阅读状态保存；

- 阅读状态恢复；

- 启动恢复；

- 失效文件处理。

验收：

- 关闭并重新打开后恢复页码、缩放和旋转；

- 文件移动后可通过指纹重新识别；

- 文件内容被替换时不错误应用旧批注；

- 禁用历史记录后不新增记录。

## 阶段D：全文搜索

实现：

- 搜索协议；

- Worker逐页搜索；

- 分批响应；

- 取消；

- 搜索侧栏；

- 结果跳转；

- 搜索高亮；

- 当前结果强调；

- 大文档进度。

验收：

- 多页PDF可以搜索；

- 结果页码和匹配内容正确；

- 点击结果能够定位；

- 新搜索会取消旧搜索；

- 关闭文档会取消搜索；

- 大型PDF搜索期间界面保持响应。

## 阶段E：基础批注

实现：

- 文字选择浮动工具栏；

- 高亮创建；

- 四种颜色；

- 笔记编辑；

- 批注列表；

- 批注定位；

- 批注删除；

- SQLite持久化；

- Worker恢复后的批注重新显示。

验收：

- 高亮重启后仍存在；

- 笔记能够编辑和删除；

- 点击批注可以定位；

- 原PDF文件未发生修改；

- 只读PDF仍可建立本地批注；

- 不同内容的同路径文件不会共享批注。

## 阶段F：发布与总体验收

实现：

- 自动测试扩展；

- 设置迁移测试；

- 数据库迁移测试；

- 搜索集成测试；

- 批注持久化测试；

- V0.5发布脚本；

- 发布清单；

- SHA-256校验值；

- 便携ZIP验证。

验收：

- 所有V0.1测试继续通过；

- V0.5新增测试全部通过；

- 发布包不包含数据库、设置、凭据或日志；

- 解压后可以独立启动；

- V0.1配置升级后仍可正常翻译；

- 创建v0.5.0正式标签。

# 二十二、测试设计

## 1.设置迁移

测试：

- 无设置文件；

- 完整V0.1设置；

- 缺少部分字段的V0.1设置；

- 损坏JSON；

- 已经是V0.5设置；

- Windows凭据已存在；

- Windows凭据不存在。

## 2.文档身份

测试：

- 同一路径同一文件；

- 同一路径内容替换；

- 文件重命名；

- 文件移动；

- 相同文件复制到其他位置；

- 空文件；

- 大型PDF；

- 只读文件。

## 3.阅读状态

测试：

- 正常关闭；

- Worker崩溃；

- 主程序异常关闭；

- 页码超出新文件页数；

- 适合页面；

- 适合宽度；

- 固定缩放；

- 四方向旋转。

## 4.全文搜索

测试：

- 中文；

- 英文；

- 中英文混合；

- 区分大小写；

- 全词匹配；

- 多页重复结果；

- 无结果；

- 空关键词；

- 超长关键词；

- 搜索期间取消；

- 搜索期间关闭文档；

- 无文字层PDF；

- 损坏页面文字层。

## 5.批注

测试：

- 单行高亮；

- 多行高亮；

- 四种颜色；

- 空笔记；

- 长笔记；

- 删除；

- 修改颜色；

- 重启恢复；

- Worker恢复；

- 文件路径移动；

- 文件内容替换；

- 数据库写入失败；

- 同一页大量批注。

## 6.回归测试

所有V0.1能力必须继续验证：

- 打开；

- 翻页；

- 缩放；

- 适配；

- 旋转；

- 文字选择；

- 复制；

- DeepSeek连接；

- 流式翻译；

- 停止翻译；

- Worker恢复；

- 自包含发布。

# 二十三、V0.5完成标准

只有同时满足以下条件，V0.5才视为完成：

1.V0.1已经建立正式标签； 2.程序能够显示统一版本号； 3.V0.1设置和凭据能够无损升级； 4.最近文件能够正确记录和清除； 5.阅读位置能够跨程序启动恢复； 6.全文搜索能够分批显示和取消； 7.搜索结果能够跳转和高亮； 8.用户能够创建文字高亮； 9.高亮可以关联本地笔记； 10.批注能够跨程序启动恢复； 11.原PDF不会被批注功能修改； 12.数据库异常不会阻止基本阅读； 13.Worker恢复后阅读状态和批注能够恢复； 14.所有V0.1自动测试继续通过； 15.V0.5新增测试全部通过； 16.发布包不包含用户数据和敏感信息； 17.在Windows 11 x64环境完成发布验证； 18.建立v0.5.0正式标签。

# 二十四、V0.5结束后的评估问题

V0.5完成后再决定下一阶段，不提前冻结V1.0。

评估内容包括：

- 全文搜索是否满足大型论文使用；

- 本地批注是否足够稳定；

- 用户是否强烈需要批注写入PDF；

- 是否需要多标签页；

- 是否需要目录和缩略图；

- 双栏论文选择是否成为主要问题；

- 是否需要OCR；

- 是否值得增加低资费翻译提供器；

- 是否需要安装程序；

- 是否需要代码签名；

- SQLite结构是否适合继续扩展；

- 是否需要永久全文索引；

- 是否需要翻译历史和术语表。

后续版本只根据V0.5实际使用结果确定。