# Windows 11本地PDF阅读器项目上下文

## 一、项目目标

开发一款仅供Windows 11本地使用的PDF阅读器，覆盖常用PDF阅读、导航、搜索、批注、朗读、打印、安全检测和数字签名查看能力，并通过DeepSeek API（应用程序编程接口）提供可配置的翻译功能。

产品核心定位为：

PDF阅读＋批注＋专业翻译＋本地数据管理＋安全打开。

项目不开发Adobe Acrobat式完整PDF编辑能力。

## 二、已确定的需求范围

### 1.PDF文件管理

需要支持：

- 打开Windows本地PDF文件；

- 拖拽打开PDF；

- 打开网络PDF链接；

- 多标签页；

- 最近打开记录；

- 收藏常用文件；

- 恢复误关闭标签页；

- 自动恢复上次会话；

- 记忆每个PDF的阅读位置；

- 记忆缩放比例、阅读模式和侧边栏状态；

- 检测文件是否被外部程序修改；

- 保存PDF；

- 另存为PDF；

- 保存批注；

- 打印PDF；

- 设置为Windows默认PDF阅读器。

### 2.页面阅读与导航

需要支持：

- 上一页、下一页；

- 输入页码跳转；

- 连续滚动；

- 单页模式；

- 双页模式；

- 双页连续模式；

- 封面单独显示；

- 放大和缩小；

- 自定义缩放比例；

- 适合页面；

- 适合页面宽度；

- 页面旋转；

- 全屏模式；

- 演示模式；

- 手型拖动；

- 平滑滚动；

- 鼠标和触控板缩放；

- 键盘快捷键；

- 深色界面；

- 护眼模式；

- 页面背景和间距设置；

- 点击PDF中的网页链接；

- 页面访问历史前进和后退；

- 返回上一次阅读位置。

### 3.目录、缩略图和搜索

需要支持：

- 显示PDF目录；

- 点击目录跳转；

- 显示页面缩略图；

- 点击缩略图跳转；

- 显示书签列表；

- 显示批注列表；

- 显示搜索结果列表；

- 文档内文字搜索；

- 区分大小写；

- 全词匹配；

- 搜索结果高亮；

- 上一个和下一个搜索结果；

- 显示搜索结果页码；

- 搜索历史；

- 清除搜索历史。

### 4.文本选择与复制

需要支持：

- 选择PDF中的文字；

- 复制选中文字；

- 获取选中文字所在页码和页面坐标；

- 处理跨行选择；

- 处理跨段选择；

- 处理英文换行断词；

- 优化双栏论文的文本选择顺序；

- 过滤重复页眉和页脚；

- 保留公式变量、引用编号和专业符号。

### 5.批注功能

文字类批注包括：

- 高亮；

- 下划线；

- 删除线；

- 波浪线；

- 多种批注颜色；

- 为选中文字添加笔记；

- 页面便签；

- 页面任意位置添加文本框；

- 编辑和删除批注；

- 设置批注作者；

- 记录批注时间。

手写和图形批注包括：

- 自由手写；

- 画笔颜色和粗细；

- 压感支持；

- 橡皮擦；

- 删除单个笔画；

- 直线；

- 箭头；

- 矩形；

- 圆形；

- 多边形；

- 调整图形位置和大小。

批注管理包括：

- 按页码、类型、颜色和时间筛选；

- 点击批注定位原文；

- 撤销和重做；

- 批量删除批注；

- 导出批注列表；

- 导出阅读笔记；

- 将批注写入原PDF；

- 另存为包含批注的新PDF；

- 与Microsoft Edge和Adobe Reader进行批注兼容。

### 6.朗读与辅助阅读

需要支持：

- 朗读全文；

- 朗读当前页面；

- 朗读选中文字；

- 开始、暂停、继续和停止；

- 调整语速；

- 选择Windows语音；

- 高亮当前朗读句子；

- 自动滚动到朗读位置；

- 自动翻页；

- 使用Windows TTS（Text-to-Speech，文本转语音）；

- 键盘导航；

- 高对比度显示；

- 基础屏幕阅读器兼容。

### 7.打印与导出

需要支持：

- 打印全部页面；

- 打印当前页面；

- 打印指定页码范围；

- 打印奇数页或偶数页；

- 调整纸张方向；

- 调整打印缩放；

- 多页打印到一张纸；

- 选择是否打印批注；

- 导出批注文本；

- 导出翻译文本；

- 导出阅读笔记；

- 后期支持导出Markdown、TXT、DOCX和HTML。

## 三、翻译与AI功能

### 1.翻译范围

需要支持：

- 选中文字翻译；

- 当前段落翻译；

- 当前页面翻译；

- 指定页码范围翻译；

- 全文翻译；

- 批注内容翻译；

- 目录标题翻译；

- OCR识别结果翻译。

V0.1首先实现选中文字翻译。

### 2.翻译风格

内置预设包括：

- 直译；

- 通顺翻译；

- 学术论文；

- 计算机科学；

- 人工智能；

- 医学；

- 生物学；

- 工程技术；

- 法律；

- 商业；

- 专利；

- 新闻；

- 教材；

- 简明解释；

- 自定义翻译要求。

### 3.翻译控制

需要支持：

- 自动识别源语言；

- 手动选择源语言；

- 选择目标语言；

- 保留段落和列表结构；

- 保留公式、变量和模型名称；

- 保留文献引用；

- 保留专业术语；

- 首次出现的缩写补充中文解释；

- 设置正式程度；

- 设置简洁程度；

- 设置是否拆分复杂长句；

- 设置是否解释专业术语；

- 使用前后段落作为上下文；

- 使用章节标题和论文摘要作为上下文；

- 控制上下文长度；

- 低成本模式；

- 高质量模式；

- 翻译一致性检查。

### 4.术语表

需要支持：

- 创建个人术语表；

- 设置固定译法；

- 按专业领域建立术语表；

- 导入和导出术语表；

- 翻译时自动应用术语表；

- 查看术语命中情况；

- 临时禁用术语表。

### 5.翻译结果管理

右侧翻译面板需要支持：

- 同时显示原文和译文；

- 流式显示结果；

- 停止生成；

- 重新翻译；

- 切换翻译风格；

- 编辑译文；

- 复制原文；

- 复制译文；

- 复制原文和译文；

- 将译文添加为PDF批注；

- 将译文保存为阅读笔记；

- 查看翻译历史；

- 点击翻译记录定位原文；

- 删除翻译记录；

- 清除翻译历史；

- 导出翻译记录。

### 6.DeepSeek API管理

需要支持：

- 用户自行配置API密钥；

- 使用Windows凭据存储保存API密钥；

- 测试API连接；

- 配置接口地址；

- 配置模型名称；

- 模型名称不得写死；

- 配置请求超时；

- 请求取消；

- 流式和非流式请求；

- 长文本自动分段；

- 请求失败重试；

- API错误分类；

- 显示请求状态；

- 显示大致字符数或请求量；

- 相同文本翻译缓存；

- 清除翻译缓存；

- 后期兼容其他OpenAI格式API。

### 7.后续AI辅助功能

V1.5以后加入：

- 解释选中文字；

- 简化复杂句子；

- 解释专业术语；

- 分析段落逻辑；

- 总结当前页面；

- 总结当前章节；

- 总结全文；

- 提取研究问题；

- 提取研究动机；

- 提取方法流程；

- 提取实验设置和结果；

- 提取创新点；

- 提取局限性和未来工作；

- 根据PDF内容回答问题；

- 回答中标记来源页码；

- 点击来源页码返回原文；

- 将AI回答保存到笔记。

## 四、论文和扫描文档增强功能

### 1.论文阅读

需要支持：

- 识别论文标题、作者和摘要；

- 识别章节标题；

- 识别图表标题；

- 识别参考文献；

- 识别公式区域；

- 识别双栏排版；

- 优化跨页段落提取；

- 保留文献引用编号；

- 点击文内引用跳转参考文献；

- 从参考文献返回原位置。

### 2.阅读笔记

需要支持：

- 文档级笔记；

- 页面级笔记；

- 选中文本级笔记；

- 笔记与原文位置关联；

- Markdown格式；

- 插入页面截图；

- 插入原文引用；

- 插入译文；

- 自动生成批注目录；

- 导出Markdown、TXT、DOCX和HTML。

### 3.OCR

OCR（Optical Character Recognition，光学字符识别）属于V1.5功能，包括：

- 自动检测扫描版PDF；

- 对指定页面进行OCR；

- 对指定区域进行OCR；

- 建立可搜索文字层；

- 复制OCR结果；

- 翻译OCR结果；

- 保存OCR文字；

- 显示识别置信度；

- 允许用户修正OCR结果。

## 五、安全、兼容性和隐私

### 1.文件兼容

需要支持：

- 标准PDF；

- 密码加密PDF；

- 常见加密算法；

- 嵌入字体；

- 字体缺失替代；

- 高分辨率图片；

- 复杂矢量页面；

- 线性化PDF；

- 超大PDF；

- Unicode文本；

- 竖排文字；

- 从右向左文字；

- 增量保存。

### 2.数字签名

需要支持：

- 检测PDF数字签名；

- 显示签名人；

- 显示签名时间；

- 显示证书信息；

- 检测签名后是否被修改；

- 显示签名有效性；

- 显示证书是否受信任；

- 显示签名覆盖范围；

- 支持多个签名；

- 修改已签名PDF前发出警告。

项目只读取和验证签名，不要求创建数字签名。

### 3.基础安全检测

需要支持：

- 检测损坏文件；

- 检测不完整文件；

- 检测密码保护；

- 检测异常页面尺寸；

- 检测异常对象数量；

- 检测内嵌JavaScript脚本；

- 检测自动动作和启动动作；

- 检测内嵌附件；

- 检测外部程序调用；

- 检测可疑外部链接；

- 检测异常压缩流；

- 检测压缩炸弹风险；

- 检测超大图片风险；

- 检测递归对象风险；

- 检测异常字体风险；

- 检测资源消耗攻击；

- 输出分级安全报告；

- 支持安全模式打开。

默认行为：

- 不执行PDF内嵌JavaScript；

- 不自动打开内嵌附件；

- 打开外部链接前确认；

- PDF解析进程不得任意联网。

### 4.进程隔离

正式版本采用：

- 主界面进程PDFReader.exe；

- 独立PDF工作进程PdfWorker.exe。

PdfWorker.exe负责：

- PDF解析；

- 页面渲染；

- 文本提取；

- 页面搜索；

- 缩略图生成；

- 批注读写；

- 基础安全检查。

工作进程需要：

- 内存限制；

- 页面渲染时间限制；

- 页面尺寸限制；

- 对象数量限制；

- 崩溃后自动重建；

- 单页失败不影响其他页面；

- 不允许直接访问DeepSeek API。

### 5.隐私原则

- PDF默认仅在本地处理；

- 不上传完整PDF；

- 仅发送用户明确选择的文本；

- 页面或全文翻译前显示发送范围；

- 全文翻译前显示隐私提示；

- 可关闭翻译历史；

- 可关闭翻译缓存；

- 可关闭全部联网功能；

- API密钥不得明文存储；

- 日志不得记录API密钥；

- 日志默认不记录完整原文；

- 支持一键清除全部本地数据。

## 六、明确排除的功能

以下功能不属于项目需求：

- PDF表单填写；

- PDF表单创建；

- 复选框、单选框和下拉表单操作；

- XFA（XML Forms Architecture，XML表单架构）；

- PDF表单JavaScript逻辑；

- 修改PDF已有正文；

- 修改PDF已有字体；

- 修改PDF已有图片；

- 修改PDF原始排版；

- Adobe Acrobat式完整PDF编辑；

- 创建复杂PDF页面内容。

页面文本框、高亮、笔记、手写和图形属于批注功能，继续保留。

## 七、版本规划

### V0.1：技术验证版本

目标是验证核心闭环：

打开PDF→渲染页面→选择文字→提取文字→调用DeepSeek→显示译文。

必须实现：

- 打开和拖拽PDF；

- 页面渲染；

- 上一页、下一页和页码跳转；

- 缩放、页面适配和旋转；

- 文字选择和复制；

- 获取文字坐标；

- DeepSeek API配置；

- 选中文字翻译；

- 原文和译文展示；

- 请求取消、超时和错误提示。

V0.1必须重点验证PDF坐标与屏幕坐标转换、多行选择、页面旋转和缩放后的文字选择。

### V0.5：最小可用版本

在V0.1基础上加入：

- 保存和另存为；

- 打印；

- 最近文件；

- 阅读位置恢复；

- 目录；

- 缩略图；

- 文档搜索；

- 高亮；

- 文本笔记；

- 页面文本框；

- 撤销和重做；

- 批注保存；

- 翻译风格预设；

- 翻译缓存；

- Windows凭据存储；

- 基础安全限制。

完成后应能够满足普通PDF和论文的日常阅读。

### V1.0：正式个人阅读版本

加入：

- 多标签页；

- 自动恢复会话；

- 完整阅读模式；

- 完整搜索；

- 完整文字、手写和图形批注；

- 批注筛选与导出；

- 页面和全文翻译；

- 翻译历史；

- 术语表；

- Windows TTS朗读；

- 密码PDF；

- 独立PDF工作进程；

- 基础安全报告；

- 完整隐私设置。

### V1.5：论文与专业文档版本

加入：

- 论文结构识别；

- 双栏论文优化；

- 参考文献跳转；

- 上下文翻译；

- 论文总结和问答；

- 阅读笔记系统；

- OCR；

- 来源页码定位；

- 专业文档导出。

### V2.0：完整高级版本

加入：

- 数字签名验证；

- 高级PDF兼容；

- 高级安全检测；

- 渲染和解析沙箱；

- 超大文件优化；

- GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器）加速；

- 插件接口；

- 自定义工具栏和快捷键；

- 兼容其他AI模型；

- 便携版运行模式。

## 八、已确定的技术路线

### 1.目标平台

- Windows 11；

- x64架构；

- 第一阶段不考虑macOS、Linux、Android和iOS。

### 2.开发语言与界面

- C#；

- .NET；

- WPF（Windows Presentation Foundation，Windows桌面界面框架）；

- MVVM（Model-View-ViewModel，模型-视图-视图模型）架构；

- 使用Windows 11风格界面；

- 当前不使用WinUI 3。

### 3.PDF引擎

采用PDFium，并通过独立.NET适配层调用。

原则：

- 不自行开发PDF解析器；

- 不在业务代码中直接调用PDFium；

- PDFium封装在IPdfEngine接口后；

- 第一阶段使用维护状态良好的.NET封装；

- 后期可替换封装库而不影响上层业务；

- 不启用XFA；

- 不启用PDF表单交互；

- 不启用V8 JavaScript引擎；

- 默认不执行PDF脚本。

### 4.翻译架构

翻译模块采用可替换的提供者接口：

ITranslationProvider
├── DeepSeekTranslationProvider
├── CompatibleApiTranslationProvider
└── LocalTranslationProvider

第一阶段只实现DeepSeekTranslationProvider，其余作为扩展接口保留。

DeepSeek模型名称、API地址、请求参数和提示词不得写死在代码中。

### 5.本地存储

- 普通软件配置：JSON；

- 最近文件、阅读位置、翻译历史和笔记索引：SQLite；

- 页面、缩略图和翻译缓存：本地缓存目录；

- API密钥：Windows凭据存储；

- 崩溃和运行日志：本地日志文件；

- 批注：优先写入PDF，同时保留临时恢复数据；

- 术语表：SQLite或独立JSON文件。

### 6.总体结构

PDFReader.exe
├── 用户界面层
├── 应用服务层
├── 领域模型层
├── 基础设施层
├── 本地数据存储
└── 与PdfWorker.exe通信

PdfWorker.exe
├── PDF加载
├── 页面渲染
├── 文本提取
├── 搜索
├── 缩略图
├── 批注读写
└── 安全检查

进程间通信方式在概要设计阶段确定。

## 九、主要技术风险

### 1.文字选择

重点风险包括：

- PDF坐标与屏幕坐标转换；

- 缩放；

- 页面旋转；

- 页面滚动偏移；

- 字符边界；

- 跨行选择；

- 多栏排版；

- 英文断词；

- 竖排文本。

该风险必须在V0.1解决，不能推迟。

### 2.批注兼容

重点风险包括：

- 不同阅读器对批注外观的处理不同；

- 保存批注可能损坏原文件；

- 修改已签名PDF会导致签名失效；

- 自定义批注可能无法被其他阅读器识别。

处理原则：

- 优先使用标准PDF批注类型；

- 默认增量保存；

- 保存前建立备份；

- 原文件不可写时自动另存为；

- 使用Microsoft Edge和Adobe Reader进行兼容测试。

### 3.大文件性能

必须采用：

- 页面按需加载；

- 当前页优先；

- 相邻页面预加载；

- 缩略图后台生成；

- 搜索索引分批建立；

- 限制内存和磁盘缓存；

- 主动释放远离当前页面的缓存；

- 全文翻译分段执行。

### 4.安全风险

即使禁用PDF脚本，PDF解析器本身仍可能受到恶意文件攻击，因此正式版本必须使用独立工作进程，并保留PDFium升级能力。

### 5.范围失控

V0.1期间不得提前实现：

- OCR；

- 全文问答；

- 数字签名；

- 高级安全扫描；

- 插件系统；

- GPU加速；

- 完整论文结构分析。

每个版本只开发已经定义的功能范围。

## 十、项目管理约束

- 使用Git进行版本控制；

- 使用Issue记录任务和缺陷；

- 功能优先级分为P0、P1、P2和P3；

- 每个功能必须具有验收条件；

- 每个版本建立固定PDF测试集；

- 核心模块需要可独立测试；

- 不以界面美观作为阶段完成标准；

- 优先实现完整使用闭环；

- 每完成一个版本再进入下一版本。

优先级含义：

- P0：软件无法缺少的核心功能；

- P1：正式版本必须具备；

- P2：重要增强功能；

- P3：可延期功能。

V0.1中的PDF打开、页面渲染、文字选择、文字提取和选中翻译均为P0。

## 十一、当前项目状态

已完成：

- 产品需求分析；

- 功能范围确定；

- 多版本规划；

- 可行性分析；

- 技术路线初步确定；

- 主要风险识别。

当前既定决策：

- 使用C#、.NET和WPF；

- 使用MVVM；

- 使用PDFium；

- 使用DeepSeek兼容API；

- 使用SQLite、JSON和Windows凭据存储；

- 正式版本采用主程序＋独立PDF工作进程；

- 不支持PDF表单；

- 不开发完整PDF编辑；

- 优先完成V0.1技术验证版本。

下一阶段：

进行概要设计，确定系统模块、模块职责、核心数据流、进程间通信、界面整体布局、核心接口以及V0.1项目结构。